**ЗАДАНИЕ**

**НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)**

**ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА**

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО <1>  Руководитель финансового  отдела администрации  муниципального района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Н. Мыльникова  (подпись) (И.О. Фамилия)  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) | СОГЛАСОВАНО <2>  Зам.главы администрации-начальник отдела по архитектуре и строительной политике администрации Таловского муниципального района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н.Шевцов  (подпись) (И.О. Фамилия)  "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |

ЗАДАНИЕ №

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

путем проведения электронного аукциона

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

(дата)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование | Данные задания |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| 2. Уполномоченный орган | | |
| 2.1. | Наименование | Отдел по экономике администрации муниципального района |
| 2.2. | Местонахождение  (почтовый адрес) | 397480 Воронежская область, р. п. Таловая,  ул. Советская, 132 |
| 2.3. | Адрес электронной почты | **ekonom.talovsk@govvrn.ru** |
| 2.4. | Телефоны | 8 (47352) 2-18-77, 2-17-70 |
| 2.5. | Факс | 8 (47352) 2-18-77 |
| 3. Заказчик | | |
| 3.1. | Наименование | Администрация Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области |
| 3.2. | ИНН | 3629007704 |
| 3.3. | Место нахождения (почтовый адрес) | 397467,Воронежская область Таловский район  с. Александровка, ул. Пятницкого д.40а |
| 3.4. | Ответственное должностное лицо заказчика | Специалист 1 категории Коновалова Ирина Владимировна |
| 3.5. | Номер контактного телефона | 8-47352-3-51-33 |
| 3.6. | Адрес электронной почты | аleksandr.talovsk@govvrn.ru |
| 4. Краткое изложение условий контракта | | |
| 4.1 | Наименование объекта закупки | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями. |
| 4.2. | Код ОКПД 2 | 42.91.20.120 – Работы строительные по строительству плотин и дамб, включая ремонт |
| 4.3. | Начальная (максимальная) цена контракта | 7 482 440,00 руб. (Семь миллионов четыреста восемьдесят две тысячи четыреста сорок рублей 00 копеек) |
| 4.4. | ИКЗ |  | ИКЗ | 183362900769436290100100210014211244 |
| 4.5. Описание объекта закупки | | |
| 4.5.1. | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки: | Согласно приложению №1 «Техническое задание» |
| 4.5.2. | Спецификация, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования и т.д.  *(при необходимости)* | - |
| 4.5.3. | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика. Максимальные и минимальные значения закупаемых товаров, работ, услуг | Согласно ПЗД |
| 4.5.4. | Изображение поставляемого товара  *(в случае, если содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт)* | Не требуется |
| 4.5.5. | Информация о месте, дате начала и окончания, порядке и графике осмотра образца или макета товара  *(в случае, если содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт)* | Воронежская область, Таловский район,  Плотина пруда расположена на р. Сухая Чигла в 0.8 км к северо-востоку от п. Таловая, в 27 км от устья реки. |
| 4.5.6 | Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, расходы на эксплуатацию товара, осуществление монтажа и наладки, обучение сотрудников заказчика | Гарантийный срок на выполненные по Контракту работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. Обязанности Подрядчика в течение гарантийного срока: устранение дефектов и (или) отклонений от проектной документации за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком. |
| 4.6. | Количество поставляемого товара, объем выполнения работ | 1 усл. ед. |
| 4.7. | Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Воронежская область, Таловский район,  Плотина пруда расположена на р.Сухая Чигла в 0.8 км к северо-востоку от п.Таловая, в 27 км от устья реки. |
| 4.8. | Сроки поставки товара, завершения работы, график оказания услуг | С даты заключения Контракта до 01.12. 2019 г. |
| 4.9. | Источник финансирования | средства федерального бюджета  КБК 914040601501L0160243– 6 501 240 руб.00 коп. (Шесть миллионов пятьсот одна тысяча двести сорок );  средства областного бюджета  КБК 914040601501L0160243- 969 200 руб. коп. (Девятьсот шестьдесят девять тысяч двести );    средства местного бюджета  КБК 914040601501L0160243- 12 000 рублей |
| 5. | Копии документов, подтверждающих право заключить контракт на срок более одного финансового года (в случае наличия в задании положений, предусматривающих заключение контракта на срок более одного финансового года) | Не требуется |
| 6. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является «Начальная (максимальная) цена контракта», предоставленный отдельным файлом в виде Часть IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта».  «Начальная (максимальная) Цена Контракта» является Сводный сметный расчет  7 482 440,00 руб. (Семь миллионов четыреста весемьдесят две тысячи четыреста сорок рублей 00 копеек) |
| 7. | Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок  *(при цене контракта до 3 млн. руб.- 1%*  *Свыше 3 млн. руб. - от 0,5до 5 %)* | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 1% от начальной (максимальной) цены настоящего муниципального контракта в сумме 74 824 руб.40 коп. (Семьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать четыре рубля 40 копеек). |
| 8. | Размер обеспечения исполнения контракта *(от 5 до 30 %)*  Реквизиты счета для перечисления денежных средств | Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотрена в следующем размере:  30% -2 244 732 руб. (Два миллиона двести сорок четыре тысячи семьсот тридцать два рубля 00 копеек)  **Реквизиты для перечисления денежных средств:**  Получатель: УФК по Воронежской области (Администрация Таловского муниципального района Воронежской области)  л/с 05313023020  ИНН 3629001276  КПП 362901001  Отделение Воронеж г. Воронеж  р/счет 40302810320073000033  БИК 042007001  Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта реестровый номер торгов \_\_\_от ­­­\_\_ 2018  «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области СМП, СОНО». |
| 9. | Преимущества, предоставляемые заказчиком | Не предоставляются |
| 1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы |
| 2) организациям инвалидов | Не предоставляются |
| 10. | Сведения о предоставлении преимуществ:  а) субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям;  б) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систем с указанием размера предоставляемых преимуществ в процентах;  в) организациям инвалидов с указанием размера предоставляемых преимуществ в процентах | Сведения о предоставлении преимуществ:  а) Преимущества для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций – *предоставляются.*  Участниками закупки могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» или социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  б) Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы – *не предоставляются.*  в) Преимущества организациям инвалидов - *не предоставляются.* |
| 11. | Сведения о:  а) возможности привлечения к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей)  б) наличии требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч.5 ст. 30 Закона о контрактной системе с указанием объема такого привлечения, установленного в виде процента от цены контракта | Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по контракту других лиц - субподрядчиков только с согласия Заказчика, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по контракту. Перечень работ, выполняемых субподрядчиками, подрядчик указывает в отчетной документации.  Привлечение к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона о контрактной системе не предусмотрено. |
| 12. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не устанавливаются |
| 13. | Требования к участникам закупки | Единые требования к участникам закупки (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ): 1) Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:  - участник электронного аукциона должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства <\*>. СРО, в которой состоит участник электронного аукциона, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника аукциона по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.  <\*> За исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом РФ.  2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  8) участник закупки не является офшорной компанией;  9) требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.  <\*> Требуется наличие опыта исполнения контракта на выполнение работ, относящихся к той же группе работ строительных, на выполнение которых заключается контракт. При этом используются следующие группы работ строительных: - работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства. |
| 14. | Дополнительные требования  к участникам электронного аукциона | Установлены дополнительные требования в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»:  - наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих <\*> работ строительных за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке. При этом стоимость такого исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка. |
| 15. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта (*в случае, если предусмотрена возможность расторжения контракта в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, статьей 95 Закона №44-ФЗ*.) | В соответствии с ч. 14 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями ч. 8-26 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с условиями контракта |
| 16. | Возможность заказчика изменить условия контракта *(возможно увеличение предусмотренного контрактом количества товара, объема работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов)* | Предусмотрена, с соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в соответствии с условиями контракта |
| 17. | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Контрактный управляющий:  Коновалова Ирина Владимировна  Номер контактного телефона 8(47352) 3-51-33 |
| 18. | Сведения о кандидатурах представителей заказчика для участия в работе комиссии (фамилии, имена, отчества (полностью), должности представителей заказчика) |  |
| 19. | Плановый месяц размещения заказа в соответствии с размещенным планом-графиком | \_\_\_\_\_\_\_ 2018 года |

Электронная форма задания со всеми приложениями полностью совпадает с бумажным носителем.

Глава Александровского сельского

поселения Н.В. Сорокин

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р.Сухая Чигла Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области**

***ОКПД 2 – Работы строительные по строительству плотин и дамб, включая ремонт.***

***Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией.***

1. Требования, установленные Муниципальным заказчиком к техническим характеристикам работ, подлежащим выполнению.

1.1. Подготовительные работы - раскорчевка (локальный сметный расчет № 01-02) деревьев и срезка древесно-кустарниковой растительности, произрастающих в зонах проведения работ, с погрузкой экскаватором на автомобили-самосвалы и транспортировкой на полигон твердых бытовых отходов.

1.2. Капитальный ремонт земляной плотины (локальный сметный расчет № 02-03), в том числе: устройство качественной насыпи тела плотины с послойным уплотнением и увлажнением; планировка плотины и откосов.

1.3. Капитальный ремонт донного водоспуска (локальный сметный расчет № 02-02).

1.4. Капитальный ремонт трубчатого бесковшового водосброса (локальный сметный расчет № 02-02).

2. Перечень основных товаров (материалов), используемых при выполнении работ на объекте, их показатели и значения указаны в сводных сметных расчетах.

3.Требования, установленные Муниципальным заказчиком к качеству работ и их безопасности.

Работы по капитальному ремонту должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией и соблюдением требований:

- СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87";

- СП 39.13330.2012"Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84\*";

- СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85";

- ТР 94.01-99 "Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 01. Производство земляных работ";

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

- ГОСТ 12.1.046-2014 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Нормы освещения строительных площадок";

- ГОСТ 12.3.009-76 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности";

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390   
"О противопожарном режиме".

4. Требования, установленные Муниципальным заказчиком к результату работ.

Плотина земляная, однородная, насыпная: длина по гребню плотины – 181,0 м; ширина плотины по гребню – 6,5 м; отметка гребня – 121,50 м; заложение верхового откоса 1:5; заложение низового откоса 1:3.

Водосброс трубчатый без ковшовый: стальные трубы Ду=1400 мм 3 нитки; длина трубопровода – 68,5 м.

5. Требования, предъявляемые Муниципальным заказчиком к сроку предоставления гарантии качества работ – 5 (пять) лет с даты подписания комиссией акта приемки объекта по окончании капитального ремонта.

6. Место выполнения работ: Плотина пруда расположена на р.Сухая Чигла в 0.8 км к северо-востоку от п.Таловая, в 27 км от устья реки.

7. Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта до 01.12. 2019 г.

# *Проект*

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_

***р. п. Таловая "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.***

**Администрация Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области**, в лице главы Александровского сельского поселения Сорокина Николая Васильевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «**Муниципальный заказчик»,** с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), иного законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании результатов определения подрядчика, путем проведения аукциона в электронной форме, отраженных в Протоколе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. (номер электронного аукциона № \_\_\_\_\_\_\_\_\_), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

**1.Предмет контракта.**

1.1. Подрядчик обязуется на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, выполнить ***работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области (***далее – работы) и сдать Муниципальному заказчику их результат - объект с техническими характеристиками (параметрами), указанными в разработанной проектной документации, а Муниципальный заказчик обязуется принимать выполненные работы и обеспечивать их оплату в пределах цены, указанной в пункте 2.1. настоящего контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.3. Наименования, виды работ по Контракту, требования, предъявляемые к выполнению работ, включая параметры, определяющие качественные и количественные характеристики работ, особые условия выполнения работ и другие условия исполнения Контракта определяются в проектной документации.

1.4. Работы (результаты работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

1.5. Место выполнения работ: Плотина пруда расположена на р.Сухая Чигла в 0.8 км к северо-востоку от п.Таловая, в 27 км от устья реки.

1.6. Идентификационный код закупки -183362900773636290100100120014291243.

1.7. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом.

1.8. Работы по Контракту (отдельные этапы работ) должны быть полностью выполнены Подрядчиком, и отчетная документация в установленном Контрактом порядке передана Заказчику в срок, указанный в Календарном плане (приложение № 2 к Контракту).

1.9. Досрочное выполнение Подрядчиком работ по Контракту (отдельного этапа выполнения работ по Контракту) возможно после согласования с Заказчиком. Оплата досрочно выполненных работ по Контракту (отдельного этапа выполнения работ по Контракту) производится в сроки, установленные Контрактом, если Сторонами не будут согласованы иные сроки при согласовании досрочного выполнения Подрядчиком работ.

1.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику несет Подрядчик.

**2.Цена контракта и порядок расчетов.**

2.1. Цена контракта составляет 7 482 440 (Семь миллионов четыреста восемьдесят две тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек, включая налог на добавленную стоимость (18 %): 1 132 790 (Один миллион сто тридцать две тысячи семьсот девяносто) рублей 00 копеек.

2.2. Цена настоящего контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и установленных контрактом.

2.3. Цена контракта включает все затраты Подрядчика, связанные с выполнением всего комплекса работ по Контракту, стоимость материалов, оборудования, конструкций, используемых при выполнении работ, расходы на их перевозку, все налоги (включая НДС), пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые должны оплачиваться в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством РФ, а так же иные расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе:

на 2018 год – 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч ) рублей 00 копеек;

на 2019 год – 4 982 440 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек.

2.4. Оплата выполненных работ по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в национальной валюте Российской Федерации – рублях.

2.4.2. Оплата выполненных работ по Контракту производится Муниципальным заказчиком в пределах доведенных ему в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по безналичному расчету, перечислением денежных средств на счет Подрядчика. Аванс не выплачивается.

2.4.3. Расчеты с Подрядчиком осуществляются в пределах стоимости (цены) выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ – КС-2, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат – КС-3, счета (счета-фактуры).

2.5. Заказчик вправе производить поэтапную оплату за фактически выполненные Подрядчиком работы на основании документов, предусмотренных п. 2.4.3 настоящего Контракта.

2.6. Источником финансирования работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта, являются:

средства федерального бюджета– 6 501 240 руб.00 коп. (Шесть миллионов пятьсот одна тысяча двести сорок );

средства бюджета Воронежской области – 969 200 руб. коп. (Девятьсот шестьдесят девять тысяч двести );

Средства местного бюджета - 12 000 руб.00 коп. (Двенадцать тысяч).

2.7. Основанием для финансирования является государственная программа Воронежской области «Охрана окружающей среды и природные ресурсы», утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 22.12.2017 № 1092-р «Об утверждении Перечня мероприятий государственной

программы Воронежской области «Охрана окружающей среды и природные ресурсы», финансируемых за счет субсидий федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в 2018 году», постановлением администрации Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области от 25.11.2016 № 174 «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения».

КБК 914040601501L0160243.

ОКПД 2 – 42.91.20.120 – Работы строительные по строительству плотин и дамб, включая ремонт.

2.8. Превышение затрат по Контракту, допущенное Подрядчиком, компенсируется за счет собственных средств Подрядчика.

2.9. В случае если Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.10. В случае начисления Муниципальным заказчиком Подрядчику неустойки и (или) суммы убытков, подлежащей возмещению, Муниципальным заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной Муниципальным заказчиком неустойки и (или) суммы убытков, подлежащей возмещению. 2.11. Заказчик не несет ответственности за нарушение установленных сроков расчетов с Подрядчиком в случае несвоевременного уведомления (или не уведомления) его Подрядчиком об изменении своих банковских реквизитов.

2.12. Работы, выполненные:

- с отклонением от требований СНиП/СанПиН/ГОСТ;

- с отклонением от требований экологического, водоохранного, градостроительного законодательства, правил пожарной безопасности;

- с изменением или отклонением от условий Контракта, не оформленным в установленном порядке,

оплате не подлежат.

2.13. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Контракту.

2.14. Заказчик предусматривает возможность изменения существенных условий Контракта при его исполнении по соглашению Сторон в соответствии с положениями статьи 95 Закона о контрактной системе, при этом включая следующие случаи пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличивается предусмотренный объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

**3. Срок выполнения работ**

3.1. Работы выполняются в сроки, указанные в Календарном плане.

Срок начала выполнения работ – с даты заключения Контракта; срок окончания выполнения работ – не позднее 01.12.2019 года.

3.2. С согласия Заказчика Подрядчик вправе досрочно выполнить работы (отдельные этапы) и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

**4.Обязанности и права Муниципального заказчика.**

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ по Контракту в соответствии с проектной документацией, Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту), а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийного периода, если гарантийный срок установлен Контрактом.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей выполнение работ по Контракту (отдельного этапа выполнения работ по Контракту).

4.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке работ по Контракту.

4.1.5. В любое время проверять соответствие сроков совершения действий Подрядчиком при выполнении работ, срокам, установленным в Календарном плане (приложение № 2 к Контракту), и качества выполняемых Подрядчиком работ, требованиям, установленным Контрактом без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Если в результате такой проверки станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Подрядчику Требование об устранении недостатков с указанием срока для устранения недостатков.

4.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.1.7. Произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передавать Подрядчику необходимую для выполнения работы информацию в соответствии с условиями Технического задания (приложение № 1 к Контракту).

4.2.2. Своевременно сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств.

4.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с Контрактом.

4.2.4. Осуществлять взаимодействие с Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта.

4.3. Заказчик выполняет в полном объеме иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

**5.Обязанности и права Подрядчика**

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. Получать от Заказчика разъяснения по вопросам, возникшим в ходе выполнения работ, а также дополнительные сведения, необходимые для выполнения им своих обязательств.

5.1.2. Требовать своевременного рассмотрения и принятия решения о приемке выполненных работ, и ее оформлении, подписании Заказчиком акта о приемке выполненных работ по Контракту (результатам отдельного этапа Контракта) на основании представленных Подрядчиком отчетных документов либо мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ по Контракту (результатам отдельного этапа Контракта).

5.1.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом о приемке выполненных работ по Контракту или актом о приемке выполненных работ по отдельному этапу Контракта.

5.1.4. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков только с согласия Заказчика. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, Подрядчик указывает в отчетной документации.

5.1.5. По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе выполнить работы, услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

5.1.6. При досрочном выполнении работ по Контракту (отдельного этапа выполнения работ по Контракту) Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности представить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями Контракта, при этом Заказчик не обязан оплатить выполненную работу ранее срока, установленного настоящим Контрактом.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию.

5.2.2. Своевременно выполнить требования, предусмотренные Контрактом, а также проектной документацией.

5.2.3. Обеспечить в ходе выполнения берегоукрепительных работ на площадке (полосе отвода) необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, при необходимости установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам на данной площадке.

5.2.4. Обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества на время выполнения работ.

5.2.5. Гарантировать соответствующую квалификацию персонала и качество выполняемых работ.

5.2.6. Назначить в трехдневный срок, с момента подписания настоящего Контракта представителей Подрядчика, ответственных за выполнение работ по настоящему Контракту.

5.2.7. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядными организациями, за координацию их деятельности.

5.2.8. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по вине Подрядчика в процессе выполнения работ недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика с требованием об устранении недостатков.

5.2.9. Оплатить ущерб третьим лицам за свой счет, нанесенный по вине Подрядчика при производстве работ.

5.2.10. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.11. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.

5.2.12. Обеспечить передачу Заказчику полученных по Контракту результатов работ, не являющихся предметом залога, ареста или иного обременения.

5.2.13. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на 60 месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

5.2.14. Гарантировать:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- устранение выявленных недостатков в период действия гарантийного срока, установленного настоящим Контрактом.

5.2.15. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, используемого для исполнения Контракта имущества.

5.3. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами.

5.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

**6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ.**

6.1. Приемка выполненных работ (отдельных этапов) в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте и проектной документации, производится Заказчиком в сроки, установленные Контрактом.

6.2. Заказчик обязан в порядке, предусмотренном Контрактом, с участием Подрядчика обеспечить приемку выполненных работ по акту о приемке выполненных работ, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, немедленно заявить об этом Подрядчику.

6.3. Подрядчик извещает Заказчика о готовности результата работы к сдаче и передает Заказчику акты о приемке выполненных работ формы № КС-2 в трех экземплярах и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 в трех экземплярах, счет (счет-фактуру).

6.4. Результаты работы подтверждаются фотоотчетом на бумажном и электронном носителях, который передается Подрядчиком Заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ.

Отчетная документация, акты скрытых работ и ответственных конструкций, журналы производства работ, результаты обследований, прочие документы, необходимые для сдачи работ, передаются Заказчику за 10 (десять) рабочих дней до сдачи Подрядчиком работ.

6.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления подготовленной и подписанной Подрядчиком отчетной документации по Контракту (по результатам отдельного этапа исполнения Контракта), Заказчик обязан провести экспертизу выполненных Подрядчиком работ (их результатов) по Контракту (отдельному этапу выполнения работ по Контракту) на предмет соответствия выполненных работ (их результатов) и представленной отчетной документации требованиям и условиям Контракта.

6.6. Экспертиза выполненных Подрядчиком работ по Контракту (отдельному этапу выполнения работ по Контракту) может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.7. По результатам рассмотрения выполненных работ Заказчик не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной документации по Контракту (по отдельному этапу исполнения Контракта) с учетом результатов экспертизы, принимает работы (их результаты), передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ по Контракту (отдельному этапу Контракта) или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки.

6.8. Заказчик вправе в указанный в п. 6.7 Контракта срок принять решение о необходимости устранения недостатков и предоставить Подрядчику срок для устранения недостатков.

6.9. В срок, определенный Заказчиком, Подрядчик обязан устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны.

6.10. По завершении устранения недостатков Подрядчик повторно представляет Заказчику отчетные документы с указанием текущих дат их представления и Стороны осуществляют сдачу-приемку результата выполненных работ в соответствии с настоящим разделом.

6.11. Моментом исполнения обязательств Подрядчика по Контракту (отдельному этапу Контракта) считается факт подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (без претензий).

6.12. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не согласованные с Заказчиком в соответствии с п. 2.14 Контракта, оплачивает Подрядчик за свой счет.

6.13. Подрядчик после подписания акта о приемке выполненных работ не освобождается от выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, которые остались невыполненными или выполнены ненадлежащим образом.

6.14. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ и полного соответствия их условиям Контракта Заказчик имеет право принять досрочно выполненные работы в порядке, установленном настоящим разделом.

6.15. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок (под разумным сроком понимается срок гарантии на выполняемые работы и эксплуатационного качества используемых материалов, приборов, оборудования).

6.16. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ, их причин или объемов работ, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.

**7. Гарантии качества.**

7.1. Подрядчик гарантирует:

7.1.1. выполнение всех работ по Контракту в сроки, определенные условиями Контракта, проектной документацией, Календарным планом (приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта;

7.1.2. соблюдение качества выполнения всего объема работ по Контракту;

7.1.3. устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ, а также в период гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. Обязанности Подрядчика в течение гарантийного срока: устранение дефектов и (или) отклонений от проектной документации за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком.

7.3. Гарантия качества распространяется на все работы, составляющее предмет настоящего Контракта.

7.4. Подрядчик гарантирует соответствие конечных результатов работ указанным в проектной документации показателям.

7.5. Подрядчик гарантирует, что Заказчик свободен от любой ответственности, уплаты каких-либо платежей по претензиям, требованиям, судебным искам и иных расходов, связанных с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту.

**8. Ответственность Сторон.**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

8.2. Ответственность Заказчика:

* 8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
* 8.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
* 8.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку (штраф) в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, в размере 5000 рублей.
* Размер штрафа включен в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 и определяемой в следующем порядке:
* а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
* б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта

* 8.3. Ответственность Подрядчика:
* 8.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
* 8.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
* 8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 в следующем порядке:
* а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
* б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
* 8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 в размере:
* а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
* б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
* 8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчиком выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 в размере:
* а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
* б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
* 8.3.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика (поставщика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксирован-ной суммы, определяемой в следующем порядке:
* а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей и составляет 149 648 (Сто сорок девять тысяч шестьсот сорок восемь ) рублей 80 копеек.
* 8.3.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
* 8.4. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Подрядчиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика.

8.5. В случае неоплаты неустойки (пени, штрафов) Подрядчиком в пятидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты за выполненные работы на сумму неоплаченной по требованию Заказчика неустойки (пени, штрафов).

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.7. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или настоящим Контрактом, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.

8.8. В случае существенного нарушения условий Контракта Подрядчиком Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика расторжения Контракта.

Существенным нарушением условий Контракта Подрядчиком является в том числе:

- обнаружение Заказчиком отступлений Подрядчика от условий Контракта или иных недостатков работ, которые являются существенными и/или неустранимыми;

- задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 15 дней;

- нарушение Подрядчиком срока исполнения обязательств более чем на 15 дней.

8.9. Заключение субподрядных контрактов, контрактов с соисполнителями или передача прав по Контракту не изменяет обязательства и ответственность Подрядчика по Контракту.

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком, субподрядчиками своих обязательств. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.10. Санкции за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе за нарушение срока исполнения настоящего Контракта могут взыскиваться с Подрядчика Заказчиком путем уменьшения оплаты за выполненные работы на сумму санкций (пени, штрафы), рассчитанных в соответствии с п.п. 8.3.3, 8.3.4 настоящего Контракта.

8.11. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. По возможности представляется фотоотчет, подтверждающий наличие указанных обстоятельств.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

**10. Порядок урегулирования споров.**

10.1. По настоящему Контракту Стороны согласовали обязательный досудебный порядок урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.4. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.5. Претензия должна быть направлена в письменном виде, заказным письмом с уведомлением, либо под роспись уполномоченному представителю Стороны. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения, если иной срок не указан в претензии.

10.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

10.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Воронежской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**11. Обеспечение исполнения контракта.**

11.1. Исполнение настоящего контракта обеспечивается подрядчиком в размере 30 (Тридцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет – 2 244 732 руб. (Два миллиона двести сорок четыре тысячи семьсот тридцать два рубля 00 копеек) в форме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*безотзывная банковская гарантия, выданная банком, или внесение денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику).*

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

11.2. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

11.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно: банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», либо внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

11.4. Банковская гарантия, выбранная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна вступать в силу не позднее даты заключения Контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц.

11.5. Банковская гарантия должна быть оформлена по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и должна содержать указание, что гарант гарантирует заказчику – бенефициару безусловно выплатить сумму, составляющую размер обеспечения исполнения контракта или суммы в пределах размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с содержанием и размером штрафных санкций, приведенных в Контракте.

11.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере.

11.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

11.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

11.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:

11.7.2.1. Контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта;

11.7.2.2. Сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта;

11.7.2.3. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

11.7.2.4. Срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования);

11.7.2.5. Адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту;

11.7.2.6. Обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

11.7.2.7. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;

11.7.2.8. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении;

11.7.2.9. Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

11.8. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

11.9. Банковская гарантия должна предусматривать условие о том, что она не может быть отозвана гарантом, а также условие о том, что право требования к гаранту не может быть передано другому лицу.

11.10. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту представленное Подрядчиком обеспечение исполнения обязательств по Контракту остается у Заказчика.

11.11. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта в качестве залога, возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение десяти банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

11.12. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, перечисляются на счет временного распоряжения:

*Получатель:*

УФК по Воронежской области (Администрация Таловского муниципального района Воронежской области)

л/с 05313023020

ИНН 3629001276

КПП 362901001

Отделение Воронеж г. Воронеж

р/счет 40302810320073000033

БИК 042007001

11.13. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств Муниципальный заказчик вправе списать в свою пользу денежные средства, которые внесены в качестве обеспечения исполнения Контракта в сумме, соответствующей размеру неустойки (пеней, штрафов).

11.14. Оплата Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

11.15. В случае если Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения данного раздела не применяются.

**12. Антидемпинговые меры.**

12.1. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, что составляет 561 183 (Пятьсот шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят три) руб. 00 коп.

12.2. Обеспечение, указанное в п. 12.1 Контракта, предоставляется участником закупки, с которым заключается Контракт, при подписании Контракта. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения Контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

**13. Изменение, расторжение контракта.**

13.1. Внесение изменений в условия настоящего Контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 767 Гражданского кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

13.3. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в соответствии с гражданским законодательством в одностороннем порядке в связи с нарушением другой Стороной условий Контракта.

13.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

13.6. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

13.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае отступления Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, а также в связи с исключением Подрядчика из СРО.

13.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

13.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 13.8 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

13.14. Информация о Подрядчике, с которым Контракт расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

13.15. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку работ, выполнение которых являлось предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.16. Если до расторжения Контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта объем выполненных работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

13.17. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.18. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

13.19. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.20. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.21. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.22. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения Контракта Заказчик осуществляет закупку работ, выполнение которых являлось предметом расторгнутого Контракта.

**14. Срок действия контракта.**

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2019.

14.2. Работы, выполненные после истечения срока действия Контракта, принятию и оплате не подлежат.

14.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения Контракта.

14.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или настоящим Контрактом.

**15. Прочие условия Контракта.**

15.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из Сторон.

15.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

15.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

15.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, иных сведений, имеющих значение для исполнения Контракта, она обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону.

15.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

15.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме, в том числе возможно предоставление уведомления посредством факсимильной связи, электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала.

15.7. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

15.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по Контракту третьему лицу без согласия другой Стороны.

15.9. Настоящий Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

15.10. Настоящий Контракт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

15.11. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.12. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 - Календарный план;

- Приложение № 3 - Локальные сметные расчеты.

**16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальный заказчик** | **Подрядчик** |
| **Муниципальный заказчик:**  Администрация Александровского  сельского поселения Таловского  муниципального района Воронежской области  Адрес: 397467, Воронежская обл.,  Таловский район, с. Алксандровка, ул. Пятницкого д.40а  Телефон 8-47352-3-41-46  ИНН 3629007736  КПП 362901001  р/с 40204810845250000002  Отделение Воронеж г. Воронеж  БИК 042007001  Глава Александровского сельского поселения    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сорокин Н.В.  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  *М.П.* |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № \_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Техническое задание (Описание объекта закупки)**

**«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда**

**на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области субъектами малого предпринимательства,**

**социально ориентированных некоммерческих организаций».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1Наименование объект – капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р.Сухая Чигла Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области | | | | | 2 | | Местоположение – створ плотины пруда расположена на р.Сухая Чигла в 0.8 км к северу востоку от п.Таловая Таловского муниципального района Воронежской области, в 27.0км от устья. | | | 3 | | Назначение объекта – безаварийный пропуск весеннего половодья и дождевых паводков, ликвидации угрозы затопления нижележащих застроенный территорий. | | | **Гидрологическая характеристика** | | | | | 1 | Водосборная площадь | км2 | 139.0 | | 2 | Весенний сток: Объем 1% обеспеченности  Объем 5% обеспеченности  Объем 75% обеспеченности  Расход 1% обеспеченности  Расход 5% обеспеченности | тыс.м3  тыс.м3  тыс.м3  м3/с  м3/с | 17375  12329  2432  89.2  54.0 | | 3 | Дождевой сток: Объем 1% обеспеченности  Объем 5% обеспеченности  Расход 1% обеспеченности  Расход 5% обеспеченности | тыс.м3  тыс.м3  м3/с  м3/с | 2419  1445  6.74  4.08 | | **Пруд на р.Сухая Чигла** | | | | | 1 | Площадь водного зеркала при НПУ | га | 110.0 | | 2 | Полный объем пруда при НПУ | тыс.м3 | 2800 | | 3 | Отметки характерных уровней: ФПУ1%  НПУ | м БС  м БС | 129.8  128.2 | | 4 | Глубина -: максимальная/ средняя | м | 7.2/2.5 | | **Гидротехнические сооружения пруда:** | | | | | **Земляная плотина** | | | | | 1 | Длина плотины по гребню | м | 426 | | 2 | Отметка гребня плотины | м БС | 130.8 | | 3 | Максимальная высота плотины | м | 9.8 | | 4 | Ширина плотины по гребню | м | 8.0 | | 5 | Заложение откосов: верхового  низового | - | 1.3  1:2.5 | | 6 | Класс капитальности | - | IV | | **Паводковый водосброс** | | | | | **а.Входная часть** | | | | | 1 | Водонаправляющие дамбы (2шт) | м | 35.5и 27.5 | | 2 | Ледозащитное сооружение | м | 19 | |

*(в соответствии с документацией об аукционе)*

**«Муниципальный заказчик» «Подрядчик»**

Администрация Александровского

сельского поселения Таловского

муниципального района Воронежской области

Адрес: 397467, Воронежская обл.,

Таловский район, с. Алксандровка, ул. Пятницкого д.40а

Телефон 8-47352-3-41-46

ИНН 3629007736

КПП 362901001

р/с 40204810845250000002

Отделение Воронеж г. Воронеж

БИК 042007001

Глава Александровского

сельского поселения

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** Сорокин Н.В. /

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

(подпись) (подпись)

м. п. м.п.

Приложение № 2

к муниципальному контракту № \_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Календарный план**

**«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда**

**на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области субъектами малого предпринимательства,**

**социально ориентированных некоммерческих организаций».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * **№ п/п** | * **Наименование работ** | * **Начало работ** | * **Окончание работ** |
| **1** |  |  |  |
| * **2** |  |  |  |
| * **3** |  |  |  |

**«Муниципальный заказчик» «Подрядчик»**

Администрация Александровского

сельского поселения Таловского

муниципального района Воронежской области

Адрес: 397467, Воронежская обл.,

Таловский район, с. Алксандровка, ул. Пятницкого д.40а

Телефон 8-47352-3-41-46

ИНН 3629007736

КПП 362901001

р/с 40204810845250000002

Отделение Воронеж г. Воронеж

БИК 042007001

**Глава Александровского**

**Сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Сорокин Н.В./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_**

(подпись)

м. п. м.п.

Приложение № 3

муниципальному контракту № \_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | | | | | |
|  |  | **(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области** | | | | | | | |
| (наименование стройки) | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Составлен в базовых ценах 2000 г. | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номера |  | Сметная стоимость, тыс.руб | | | | Общая |
| № | сметных | Наименование глав, объектов, | строи- | монтажных | оборудова- | прочих | сметная |
| п/п | расчётов | работ и затрат | тельных | работ | ния, мебели, | затрат | стоимость |
|  | и смет |  | работ |  | инвентаря |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | **Подготовка территории строительства (глава 1).** | | | | | |
| 1 | Смета № 01-01 | Вынос проекта 8607/1,266 | - | - | - | 6,80 | 6,80 |
| 2 |  | Водоолив | 288,72 |  |  |  | 288,72 |
|  |  | в т. ч. Возвратные суммы | 152,34 |  |  |  | 152,34 |
| 3 | Лок.№ 01-02 | Культуртехнические работы | 3,52 | - | - | - | 3,52 |
|  |  | Итого по Гл. 1 | 292,24 | - | - | 6,80 | 299,04 |
|  |  | **Основные объекты строительства (глава2).** | | | | | |
| 4 | Лок.02-01 | Демонтажные работы | 126,53 | - | - | - | 126,53 |
|  |  | в т. ч. возвратные суммы | 4,15 |  |  |  | 4,15 |
| 5 | Лок.02-02 | паводковый водосброс | 422,22 | - | - | - | 422,22 |
| 6 | Лок.02-03 | Сифонный водоспуск | 85,46 | - | - | - | 85,46 |
| 7 | Лок.02-04 | Плотина | 21,00 | - | - | - | 21,00 |
| 8 | Лок.02-05 | Устройство водомерного поста | 1,06 | - | - | - | 1,06 |
|  |  | Итого по Гл. 2 | 656,27 | - | - | - | 656,28 |
|  |  | **Временные здания и сооружения. (глава 8).** | | | | | |
| 9 | ГСН-81-05-01-2001г.п .5.5 | Средства на строительство временных зданий и сооружений 4,6 % | 43,63 | - | - | - | 43,63 |
|  |  | Итого по Гл. 8 | 43,63 | - | - | - | 43,63 |
|  |  | Итого по главам 1-8 | 992,14 | - | - | 6,80 | 998,94 |
| 10 | МДС 81-35.2004г п.4.96 | Резерв на непредвиденные работы и затраты 2% | 19,84 | - | - | 0,14 | 19,98 |
|  |  | Всего по сводному расчету в базовых ценах | 1 011,98 | - | - | 6,94 | 1 018,92 |
|  |  | Возврат материалов в базисном уровне цен | 156,49 | - | - | - | 156,49 |
|  | Письмо Минстроя РФ от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09 | В текущем уровне цен на 1 квартал 2017 г. Ксмр=7,18 Кпроч=5,78 Кпроект=3,99 Кизыск=3,99 | 7 266,02 | - | - | 35,03 | 7 301,05 |
| 12 |  | Затраты по уплате налога НДС 18% | 1 307,88 | - | - | 6,31 | 1 314,19 |
|  |  | Всего по сводному расчету | 8 573,90 | - | - | 41,34 | 8 615,24 |
|  |  | Возврат материалов (без НДС) в текущем уровне цен |  |  |  |  | 1 132,79 |
|  |  | **ИТОГО по объекту** |  |  |  |  | **7 482,44** |
|  |  | **в том числе в 2018 году** |  |  |  |  | 2 500,00 |
|  |  | **в 2019 году** |  |  |  |  | 4 982,44 |

\*Идентичны представленным в описании объекта закупки документации об электронном аукционе

**«Муниципальный заказчик» «Подрядчик»**

Администрация Александровского

сельского поселения Таловского

муниципального района Воронежской области

Адрес: 397467, Воронежская обл.,

Таловский район, с. Алксандровка, ул. Пятницкого д.40а

Телефон 8-47352-3-41-46

ИНН 3629007736

КПП 362901001

р/с 40204810845250000002

Отделение Воронеж г. Воронеж

БИК 042007001

**Глава Александровского**

**сельского посеения \_\_\_\_\_\_\_ /** Сорокин Н.В. /

(подпись) м. п.