МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 42

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений  пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения  Таловского муниципального района Воронежской области.

с .Александровка                                                                                           «_____»  __________ 2018 г.

Администрация Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области, в лице главы Александровского сельского поселения Сорокина Николая Васильевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строй Ресурс», в лице генерального директора Кретининой Марины Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), иного законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании результатов определения исполнителя путем проведения открытого конкурса, отраженных в Протоколе рассмотрения единственной заявки от 20.07.2018 г.                                       № 0131300033318000049 заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется оказать услуги по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области (далее – контроль за ходом выполнения работ) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту) и передать полученные при оказании услуг результаты в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.3. Наименования, виды услуг по Контракту, требования, предъявляемые к оказанию услуг, включая параметры, определяющие качественные и количественные характеристики услуг, особые условия оказания услуг и другие условия исполнения Контракта определяются в Техническом задании (приложение № 1 к Контракту).

1.4. Во исполнение функций контроля за ходом выполнения работ Исполнитель:

1.4.1. Осуществляет контроль качества выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области в соответствии с проектной документацией «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Сухая Чигла Александровского  сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области» (подготовлена АО Компания «Стройинвестиция», г. Воронеж, 2017 год); далее – проектная документация), требованиями технических регламентов (норм и правил, технических условий), муниципальным контрактом на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области от 16.07.2018 г. № 34.

1.4.2. Участвует в приемке выполненных работ, в том числе осуществляет промежуточную приемку выполненных работ по законченным этапам, приемку скрытых работ, окончательную приемку с оформлением актов по установленным формам.

1.5. Место оказания услуг: Воронежская область, Таловский район, Плотина пруда расположена на р. Сухая Чигла в 0.8 км к северо-востоку от р. п. Таловая, в 27 км от устья реки.

1.6. Идентификационный код закупки: 183362900773636290100100130017112243

1.7. Услуги должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом.

1.8. Досрочное оказание Исполнителем услуг по Контракту (отдельного этапа по Контракту) возможно после согласования с Заказчиком.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 148 730,00 руб. (сто сорок восемь тысяч семьсот тридцать рублей 00 копейки), НДС не облагается.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта включает все затраты Исполнителя, связанные с оказанием всего комплекса услуг по Контракту, все налоги (включая НДС), пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые должны оплачиваться в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством РФ, а так же иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Оплата оказанных услуг по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в национальной валюте Российской Федерации – рублях.

2.4.2. Оплата оказанных услуг по Контракту производится Заказчиком в пределах доведенных ему в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Исполнителя. Аванс не выплачивается.

2.4.3. Расчеты с Исполнителем осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг, на основании счета (счета-фактуры).

2.5. Заказчик вправе производить поэтапную оплату за фактически оказанные Исполнителем услуги на основании документов, предусмотренных п. 2.4.3 настоящего Контракта.

2.6. Источником финансирования работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта, являются:

средства федерального бюджета – 126 420,00 рублей

средства бюджета Воронежской области – 22 310,00 рублей.

2.7. Основанием для финансирования является государственная программа Воронежской области «Охрана окружающей среды и природные ресурсы», утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 22.12.2017 № 1092-р «Об утверждении Перечня мероприятий государственной программы Воронежской области «Охрана окружающей среды и природные ресурсы», финансируемых за счет субсидий федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в 2018 году», постановлением администрации Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области от 25.11.2016 № 121 «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения».

КБК   914040601501L0160243

ОКПД 2 - 71.12.20.190 Услуги по руководству строительными проектами прочие.

2.8. Превышение затрат по Контракту, допущенное Исполнителем, компенсируется за счет собственных средств Исполнителя.

2.9. В случае если Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.10. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику, как получателю бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают новые условия Контракта, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения Контракта и (или) по объему услуг, предусмотренных Контрактом.

2.11. В случае начисления Заказчиком исполнителю неустойки и (или) суммы убытков, подлежащей возмещению, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты исполнителем начисленной Заказчиком неустойки и (или) суммы убытков, подлежащей возмещению.

2.12. Заказчик не несет ответственности за нарушение установленных сроков расчетов с Исполнителем в случае несвоевременного уведомления (или не уведомления) его Исполнителем об изменении своих банковских реквизитов.

2.13. Заказчик не несет ответственности за своевременность оплаты в случае несвоевременного выделения лимита бюджетных ассигнований.

2.14. В случае прекращения бюджетного финансирования Заказчик не несет ответственности и вправе потребовать расторжения Контракта.

2.15. Услуги, оказанные:

- с отклонением от требований СНиП/СанПиН/ТУ/ГОСТ;

- с отклонением от требований экологического, водоохранного, градостроительного законодательства, правилами пожарной безопасности;

- с изменением или отклонением от условий Контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.16. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за оказанные услуги с Исполнителем, если Исполнителем не выполнены обязательства по настоящему Контракту.

2.17. В соответствии со ст. 767 Гражданского кодекса Российской Федерации при уменьшении Заказчику в установленном порядке средств, выделенных для финансирования оказываемых услуг, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия оказания услуг.

2.18. Заказчик предусматривает возможность изменения существенных условий Контракта при его исполнении по соглашению Сторон в соответствии с положениями статьи 95 Закона о контрактной системе, при этом включая следующие случаи пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Срок оказания услуг по Контракту:

срок начала выполнения работ – с даты заключения Контракта;

срок окончания выполнения работ – не позднее 31.12.2019 года или до полного завершения подрядных работ

3.2. С согласия Заказчика Исполнитель вправе досрочно оказать услуги (отдельные этапы) и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке, при этом Исполнитель не вправе требовать увеличения цены Контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг по Контракту в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту), а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки оказанных услуг, так и в течение гарантийного периода, если гарантийный срок установлен Контрактом.

4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей оказание услуг по Контракту (отдельного этапа по Контракту).

4.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы оказанных услуг и представленной Исполнителем отчетной документации.

4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания Исполнителем услуг и (или) участвующих в сдаче-приемке услуг по Контракту.

4.1.5. В любое время проверять соответствие сроков совершения действий Исполнителем при выполнении работ, срокам, установленным Контрактом, и качества оказываемых Исполнителем услуг, требованиям, установленным Контрактом, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, что услуги не будут оказаны надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Исполнителю Требование об устранении недостатков с указанием срока для устранения недостатков.

4.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.1.7. Произвести приемку и оплату досрочно оказанных услуг.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для оказания услуг информацию.

4.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг или приемки исполненных обязательств.

4.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с Контрактом.

4.2.4. Осуществлять взаимодействие с Исполнителем в соответствии с условиями Контракта.

4.3. Заказчик выполняет в полном объеме иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Исполнитель вправе:

5.1.1. Получать от Заказчика разъяснения по вопросам, возникшим в ходе оказания услуг, а также дополнительные сведения, необходимые для выполнения им своих обязательств.

5.1.2. Круглосуточно присутствовать в месте выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области.

5.1.3. Требовать содействия со стороны подрядчика, действующего в рамках муниципального контракта от 16.07.2018 г. № 34 по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области (далее – контролируемый подрядчик).

5.1.4. Следить, чтобы утвержденная техническая документация постоянно находилась на месте проведения работ для предъявления ее контролирующим органам.

5.1.5. Проверять наличие результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых при выполнении работ; требовать от контролируемого подрядчика периодической проверки соответствия качества материалов, деталей и конструкций паспортным данным, участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.

5.1.6. Определять объем оказанных услуг и участвовать в комиссии по приемке таких услуг.

5.1.7. В пределах своей компетенции давать обязательные указания контролируемому подрядчику, в том числе требовать выполнение работ в полном соответствии с руководящими документами, запрещать контролируемому подрядчику применять не отвечающие нормативно-техническим актам технику, недоброкачественные материалы, детали и конструкции.

5.1.8. Вносить в исполнительную документацию обязательные для контролируемого подрядчика требования и указания о качестве выполненных работ, а также о соблюдении требований руководящих документов.

5.1.9. Требовать своевременного рассмотрения и принятия решения о приемке оказанных услуг, и ее оформлении, подписании Заказчиком акта оказанных услуг по Контракту (результатам отдельного этапа Контракта) на основании представленных Исполнителем отчетных документов либо мотивированного отказа Заказчика от подписания акта оказанных услуг по Контракту (результатам отдельного этапа Контракта).

5.1.10. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с подписанным Сторонами актом оказанных услуг по Контракту или актом оказанных услуг по отдельному этапу Контракта.

5.1.11. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по согласованию с Заказчиком привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – соисполнителей (предварительно уведомив Заказчика об их привлечении). Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов услуг по Контракту. Перечень услуг, оказанных соисполнителями, Исполнитель указывает в отчетной документации.

5.1.12. По согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе выполнить работы, услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

5.1.13. При досрочном оказании услуг по Контракту (отдельного этапа по Контракту) Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности представить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями Контракта.

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную документацию.

5.2.2. Своевременно выполнить требования, предусмотренные Контрактом.

5.2.3. Фиксировать результаты контроля за ходом выполнения работ в отдельном журнале, составлять акты, в которых должно быть указано, какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при выполнении работ были обнаружены и по чьей вине они произошли, конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.

5.2.4. Раз в месяц, с момента заключения настоящего Контракта, направлять в адрес Заказчика письменный отчет за отчетный период о ходе оказания услуг, ходе выполнения работ, с обязательным приложением к отчету:

копий журнала, указанного в пункте 5.2.3 настоящего Контракта, а так же копий журналов работ контролируемого подрядчика;

информацию о проводимом контроле за ходом выполнения работ;

фототаблиц, на которых отражено выполнение работ контролируемым подрядчиком в отчетном периоде;

5.2.4.1. После оказания услуг предоставить Заказчику оптический носитель информации, содержащий текст отчета в формате .doc, и фотографии, использованные в фототаблице, в формате .jpg.

5.2.5. По письменному требованию Заказчика представить в трехдневный срок отчет, указанный в пункте 5.2.4. настоящего Контракта без приложения фототаблиц, но с приложением оптического носителя информации, содержащей текст отчета и фотографии, сделанные на дату его представления.

5.2.6. При обнаружении любых дефектов, отступлений от проектной документации, иных требований руководящих документов, возникновении аварийных ситуаций на объекте, проведении проверки предписаний государственных органов немедленно сообщать об этом Заказчику и требовать приостановления выполнения работ до получения от него необходимых указаний.

5.2.7. Немедленно извещать Заказчика телефонограммой и дублируя сообщение письменным уведомлением о приостановлении выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области.

5.2.8. Уведомлять Заказчика за 3 (три) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ, о выполнении этапов работ, об окончании выполнения работ.

5.2.9. Участвовать в оперативных совещаниях, организуемых Заказчиком и контролируемым подрядчиком.

5.2.10. Своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, и контролировать их исполнение.

5.2.11. Информировать Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении требований, указаний специалистов, осуществляющих контроль за ходом выполнения работ, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектной документации и нарушений требований нормативных документов.

5.2.12. Подписать акты на скрытые работы и дефектные акты. Обеспечить контроль за выполнением контролируемым подрядчиком требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов и устранения выявленных недостатков, если они будут выявлены.

5.2.13. Согласовать контролируемому подрядчику акты о приемке выполненных работ с указанием выявленных недостатков, если они будут выявлены.

5.2.14. Оказать услуги по настоящему Контракту в полном соответствии с Контрактом.

5.2.15. Гарантировать соответствующую квалификацию персонала и качество оказания услуг.

5.2.16. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Контракта представителей Исполнителя, ответственных за оказание услуг по настоящему Контракту.

5.2.17. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.18. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение услуг по настоящему Контракту привлеченными организациями, за координацию их деятельности.

5.2.19. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по вине Исполнителя в процессе оказания услуг недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика с требованием об устранении недостатков.

5.2.20. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения оказания услуг.

5.2.21. Обеспечить передачу Заказчику полученных по Контракту результатов услуг, не являющихся предметом залога, ареста или иного обременения.

5.2.22. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом, нормативно-правовыми актами и законодательством Российской Федерации.

5.3. Исполнитель и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

6.1. Приемка оказанных услуг осуществляется пропорционально стоимости фактически выполненных и принятых работ по муниципальному контракту от 16.07.2018 г. № 34 на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области.

6.2. Заказчик обязан в порядке, предусмотренном Контрактом, с участием Исполнителя обеспечить приемку оказанных услуг по акту оказанных услуг, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат услуг, или иных недостатков в услугах, немедленно заявить об этом Исполнителю.

6.3. Исполнитель извещает Заказчика о готовности результата услуг к сдаче и передает Заказчику акты оказанных услуг в трех экземплярах, счет (счет-фактуру) за 10 (десять) рабочих дней до сдачи Исполнителем услуг.

6.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления подготовленной и подписанной Исполнителем отчетной документации по Контракту (по результатам отдельного этапа исполнения Контракта), Заказчик обязан провести экспертизу оказанных Исполнителем услуг (их результатов) по Контракту (отдельному этапу по Контракту) на предмет соответствия оказанных услуг (их результатов) и представленной отчетной документации требованиям и условиям Контракта.

6.5. Экспертиза оказанных Исполнителем услуг по Контракту (отдельному этапу по Контракту) может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.6. По результатам рассмотрения оказанных услуг Заказчик не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем отчетной документации по Контракту (по отдельному этапу исполнения Контракта) с учетом результатов экспертизы, принимает услуги (их результаты), передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт оказанных услуг по Контракту (отдельному этапу Контракта) или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки.

6.7. Заказчик вправе в указанный в п. 6.6 Контракта срок принять решение о необходимости устранения недостатков и предоставить Исполнителю срок для устранения недостатков.

6.8. В срок, определенный Заказчиком, Исполнитель обязан устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны.

6.9. По завершении устранения недостатков Исполнитель повторно представляет Заказчику отчетные документы с указанием текущих дат их представления и Стороны осуществляют сдачу-приемку результата оказанных услуг в соответствии с настоящим разделом.

6.10. Моментом исполнения обязательств Исполнителя по Контракту (отдельному этапу Контракта) считается факт подписания Заказчиком акта оказанных услуг (без претензий).

6.11. Превышение Исполнителем объемов и стоимости услуг, не согласованные с Заказчиком в соответствии с п. 2.15 Контракта, оплачивает Исполнитель за свой счет.

6.12. Исполнитель после подписания акта оказанных услуг не освобождается от выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, которые остались невыполненными или выполнены ненадлежащим образом.

6.13. В случае досрочного выполнения Исполнителем услуг и полного соответствия их условиям  Контракта Заказчик имеет право принять досрочно оказанные услуги в порядке, установленном настоящим разделом.

6.14. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанных услуг, их причин или объемов услуг, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель.

7. ГАРАНТИИ НА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ

7.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг по осуществлению контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области.

7.2. Исполнитель гарантирует строгое соответствие выполняемых контролируемым подрядчиком работ требованиям проектной документации, СНиП, ТУ и других нормативных документов.

7.3. Исполнитель предоставляет гарантии качества на оказанные услуги по осуществлению строительного контроля в течение 60 (шестидесяти) месяцев со дня оформления надлежащим образом акта оказанных услуг.

7.4. Исполнитель гарантирует, что Заказчик свободен от любой ответственности, уплаты каких-либо платежей по претензиям, требованиям, судебным искам и иных расходов, связанных с оказанием Исполнителем услуг по настоящему Контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону  об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. По возможности представляется фотоотчет, подтверждающий наличие указанных обстоятельств.

8.3. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 1000 (одна тысяча) рублей 00 коп.

9.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

9.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, в виде фиксированной суммы: 3 % цены контракта, что составляет 4461,90 руб. (четыре тысячи четыреста шестьдесят один рубль 90 копеек).

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы определяемой в следующем порядке:

- в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.9. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или настоящим Контрактом, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.

9.10. Заказчик имеет право в судебном порядке потребовать возместить ущерб в связи с нарушением Исполнителем условий Контракта.

9.11. Заключение контрактов с соисполнителями не изменяет обязательства и ответственность Исполнителя по Контракту.

9.12. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения соисполнителями своих обязательств. Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.13. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. По настоящему Контракту Стороны согласовали обязательный досудебный порядок урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.4. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.5. Претензия должна быть направлена в письменном виде, заказным письмом с уведомлением, либо под роспись уполномоченному представителю Стороны. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения, если иной срок не указан в претензии.

10.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

10.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Исполнение настоящего контракта обеспечивается подрядчиком в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта что составляет –7 436 руб.96 коп. (Семь тысяч четыреста тридцать шесть рублей 96 копеек), НДС не облагается.

11.2. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Исполнителя по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту.

11.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно: банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», либо внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

11.4. Банковская гарантия, выбранная Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна вступать в силу не позднее даты заключения Контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц.

11.5. Банковская гарантия должна быть оформлена по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и должна содержать указание, что гарант гарантирует заказчику – бенефициару безусловно выплатить сумму, составляющую размер обеспечения исполнения контракта или суммы в пределах размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с содержанием и размером штрафных санкций, приведенных в Контракте.

11.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере.

11.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским Кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Согласно установленным требованиям, банковская гарантия должна быть оформлена в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа и содержать:

- условие о безотзывности (ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ);

- сведения о сумме гарантии (п. 1 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ), которая должна быть не менее суммы, установленной в п. 11.2. настоящего Контракта;

- перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается гарантией (п. 2 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ);

- указание на обязанность банка уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки (п. 3 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ);

- условие, согласно которому обязательства банка по гарантии считаются исполненными с момента поступления денежных сумм на счет Заказчика (п. 4 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ);

- условие о сроке действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия настоящего Контракта, не менее чем на один месяц (п. 5 ч. 2 ст. 45, ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ);

- отлагательное условие о том, что договор предоставления банковской гарантии заключается по обязательствам участника закупки, которые возникнут из Контракта при его заключении (п. 6 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ);

- перечень документов, которые Заказчик должен представить банку вместе с требованием уплатить денежные средства по банковской гарантии (п. 7 ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ);

- условие о том, что Заказчик вправе списать со счета банка денежные средства в бесспорном порядке, если банк в течение пяти рабочих дней не исполнит требование Заказчика об уплате суммы по банковской гарантии (ч. 3 ст. 45 Закона № 44-ФЗ).

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и ст. 45 Закона № 44-ФЗ, с учетом следующих требований:

Обязательное закрепление в банковской гарантии:

- права Заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантий в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

- права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, в частности указание на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

11.8. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

11.9. Банковская гарантия должна предусматривать условие о том, что она не может быть отозвана гарантом, а также условие о том, что право требования к гаранту не может быть передано другому лицу.

11.10. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту, представленное Исполнителем обеспечение исполнения обязательств по Контракту остается у Заказчика.

11.11. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта в качестве залога, возвращаются Исполнителю Заказчиком при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение десяти банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.

11.12.Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, перечисляются на счет временного распоряжения:

Получатель: УФК по Воронежской области (Администрация Таловского муниципального района Воронежской области) л/с 05313023020  ИНН 3629001276  КПП 362901001  Отделение Воронеж

г. Воронеж  р/с 40302810320073000033  БИК 042007001

11.13. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств Заказчик вправе списать в свою пользу денежные средства, которые внесены в качестве обеспечения исполнения Контракта в сумме, соответствующей размеру неустойки (пеней, штрафов).

11.14. Оплата Исполнителем неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

11.15. В случае если Исполнителем является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения данного раздел не применяются.

12. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

12.1. Если при проведении конкурса участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, что составляет 11155,44 руб. (Одиннадцать тысяч сто пятьдесят пять руб. 44 коп.), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона о контрактной системе.

12.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).  В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

12.3. Обеспечение, указанное в п. 12.1 Контракта, предоставляется участником закупки, с которым заключается Контракт, при подписании Контракта. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения Контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

13. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1. Внесение изменений в условия настоящего Контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 767 Гражданского кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

13.3. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в соответствии с гражданским законодательством в одностороннем порядке в связи с нарушением другой Стороной условий Контракта.

13.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

13.6. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

13.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае отступления Исполнителя в оказании услуг от условий Контракта или иные недостатки результата услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

13.8. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.9. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

13.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 13.8 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

13.14. Информация об Исполнителе, с которым Контракт расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

13.15. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку услуг, оказание которых являлось предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.16. Если до расторжения Контракта Исполнитель частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта объем оказываемых услуг должен быть уменьшен с учетом объема оказанных услуг по расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему оказанных услуг.

13.17. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.18. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

13.19. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.20. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.21. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.22. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Исполнителя от исполнения Контракта Заказчик осуществляет закупку услуг, оказание которых являлось предметом расторгнутого Контракта.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2019.

14.2. Услуги, оказанные после истечения срока действия Контракта, принятию и оплате не подлежат.

14.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения Контракта.

14.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или настоящим Контрактом.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

15.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

15.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

15.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, иных сведений, имеющих значение для исполнения Контракта, она обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону.

15.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

15.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме, в том числе возможно предоставление уведомления посредством факсимильной связи, электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала.

15.6. Исполнитель представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

15.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по Контракту третьему лицу без согласия другой Стороны.

15.8. Настоящий Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

15.9. Настоящий Контракт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

15.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.11. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 - Расчет цены Контракта.

16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| «Муниципальный заказчик: Администрация Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области | «Исполнитель»: Общество с ограниченной ответственностью «Строй Ресурс» |
| --- | --- |
| Адрес юридический: 397467, Воронежская область, Таловский район, с. Александровка, ул. Пятницкого, д. 40а ИНН 3629007736 КПП 362901001 | Адрес юридический: 394033, Воронежская обл., г. Воронеж, Ленинский проспект, д.172, офис 6 ИНН: 3662182911; КПП: 366101001 ОГРН: 1123668057787 |
| Адрес почтовый: 397467, Воронежская область, Таловский район, с. Александровка, ул. Пятницкого, д. 40а Факс: (47352) 3-41-46 Телефон: (47352) 3-41-46, 3-41-90 E-mail: aleksandr.talovsk@govvrn.ru | Адрес почтовый: 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, д.172, офис 6 Факс: Телефон: E-mail: |
| Банковские реквизиты: р/с 40204810845250000002 в Отделении Воронеж г. Воронеж л/с 03313D02030 в УФК по Воронежской области БИК 042007001 | Банковские реквизиты: р/с 40702810613000065152 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Воронеж к/с 30101810600000000681 БИК 042007681 |

| «Заказчик» Глава Александровского сельского поселения _________________ /Сорокин Н.В./ (подпись) м. п. | «Исполнитель» Генеральный директор ООО «Строй Ресурс» _________________ /М.В. Кретинина/ (подпись) м. п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № 42

от  «____»__________ 2018 г.

Техническое задание (Описание объекта закупки)

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения  Таловского муниципального района Воронежской области

1. Наименование объекта закупки.

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений  пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения  Таловского муниципального района Воронежской области.

2. Описание объекта закупки.

Исполнитель осуществляет следующие функции:

2.1. Контроль над соблюдением проектных решений, сроков выполнения капитального ремонта гидротехнических сооружений пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения  Таловского муниципального района Воронежской области и требований нормативных документов.

2.2. Контроль и технический надзор за проведением подрядных работ, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ сметным расчетам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ.

2.3. Контроль над соответствием применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

2.4. Принятие своевременных мер и контроль над устранением выявленных дефектов в проектной документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости.

2.5. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).

2.6. Контроль над соответствием объемов выполняемых и предъявленных к оплате подрядных работ проектной документации.

2.7. Проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных работ и затрат на устранение дефектов.

2.8. Контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве подрядных работ.

2.9. Контроль над исполнением организациями указаний и предписаний авторского надзора, а также требований технического надзора заказчика, относящихся к вопросам применяемых конструкций, изделий и материалов, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объекта в целом.

2.10. Участие в проведении рабочими комиссиями проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов ремонтных работ при их приемке.

2.11. Проведение фото и видеофиксации каждого аспекта оказания услуг до, во время и после окончания их оказания на объекте.

2.11.1. Результаты фото и видеофиксации подготовленные до начала оказания услуг передаются Заказчику в полном объеме в электронном виде на электронном носителе информации. Фото так же представляются в виде печатной брошюры, в которой сопровождаются пояснениями под каждым фото с указанием места съемки, привязкой к ориентирам, координат места съемки, даты съемки, при необходимости примечаниями. Брошюра должна быть сшита, подписана и скреплена печатью Исполнителя (при наличии печати).

2.11.2. Результаты фото и видеофиксации подготовленные во время оказания услуг передаются Заказчику в полном объеме в электронном виде на электронном носителе информации. Фото так же представляются в виде печатной брошюры, в которой сопровождаются пояснениями под каждым фото с указанием места съемки, привязкой к ориентирам, координат места съемки, даты съемки, при необходимости примечаниями. Брошюра должна быть сшита, подписана и скреплена печатью Исполнителя (при наличии печати).

2.11.3. Результаты фото и видеофиксации подготовленные после оказания услуг должны быть сделаны на всех участках капитального ремонта. Указанные результаты передаются Заказчику в полном объеме в электронном виде на электронном носителе информации. Фото так же представляются в виде печатной брошюры, в которой сопровождаются пояснениями под каждым фото с указанием места съемки, привязкой к ориентирам, координат места съемки, даты съемки, при необходимости примечаниями. Брошюра должна быть сшита, подписана и скреплена печатью Исполнителя (при наличии печати).

2.12. Сдача результатов на оплату без приложения документов предусмотренных                        пунктом 2.11 настоящего технического задания не допускается. При поэтапной сдаче допускается изготовление документации, предусмотренной пунктом 2.11 в отношении отдельных участков передаваемых на оплату.

2.13. Выполнение иных функций, осуществляемых в соответствии с действующим законодательством.

3. Требования к месту, условиям и срокам оказания услуг.

3.1. Требования к месту оказания услуг:

Воронежская область, Таловский  район пруд на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения.

3.2. Требования к условиям оказания услуг:

услуги должны оказываться Исполнителем в соответствии с условиями Контракта, требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», действующих СНиПов и других нормативных документов.

3.3. Требования к срокам оказания услуг:

начало оказания услуг – с даты заключения Контракта;

окончание оказания услуг – до полного завершения подрядных работ, но не позднее 31.12.2019 г.

| «Заказчик» Глава Александровского сельского поселения _________________ /Сорокин Н.В./ (подпись) м. п. | «Исполнитель» Генеральный директор ООО «Строй Ресурс» _________________ /М.В. Кретинина/ (подпись) м. п. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту №  42

от  «____»__________ 2018 г.

Расчет цены Контракта

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения Таловского муниципального района

Воронежской области

(заполняется по итогам проведения  торгов)

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на р. Сухая Чигла Александровского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области | 148 730,00 |
|  | НДС нет | 0,00 |
|  | Всего | 148 730,00 |

| Заказчик» Глава Александровского сельского поселения _________________ /Сорокин Н.В./ (подпись) М.П. | Исполнитель» Генеральный директор ООО «Строй Ресурс» _________________ /М.В. Кретинина/ (подпись) М.П. |
| --- | --- |